VendHub OS

План доработки до 100% Production Ready

Версия 2.0 | Февраль 2026

Подготовлено для Jamshid

На основе анализа: 59 API модулей, 18 UI спецификаций, VendHub.docx (Loyalty), прототипов

# 1. Текущее состояние проекта

VendHub OS — монорепозиторий для управления вендинговыми автоматами в Узбекистане. Текущий уровень готовности: ~85% (после исправления критических багов, тестов и инфраструктуры).

| Компонент | Готовность | Тестов | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| API Backend (NestJS) | 92% | 1646 | 59 модулей, 93 entity, 49 миграций. 0 TypeScript ошибок. |
| Web Admin (Next.js) | 88% | — | 33 роута dashboard, middleware, error/loading pages. Нужна MachineDetail page. |
| Client PWA (Vite) | 75% | — | 16 страниц. Loyalty/Quests/Referrals есть. Нет achievements/streaks UI. |
| Client Website | 20% | — | Есть прототип (HTML). Нужна полная реализация в apps/client. |
| Mobile (Expo) | 60% | — | 15 экранов (staff). Нет loyalty/bonus экранов для клиентов. |
| Telegram Bot | 80% | — | Базовые команды. Нет платёжного flow и глубокого меню. |
| Shared Package | 90% | — | 26 файлов: types, constants, utils. Покрывает основные домены. |
| Infrastructure | 85% | — | K8s, Helm, Docker, CI/CD. Нужны resource limits и Terraform. |

# 2. Backend API (NestJS) — План доработки

Бэкенд наиболее зрелый компонент: 59 модулей, 1646 тестов (0 failures), 0 TypeScript ошибок. Оставшиеся задачи:

## 2.1 Незавершённые модули

| Модуль | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| security | Нет security.service | Есть encryption.service и security-event.service. Создать объединяющий SecurityService с методами: checkBruteForce, logSecurityEvent, validateSession, auditAccess |
| achievements | Нет модуля | Создать achievements module: AchievementEntity, UserAchievementEntity, AchievementsService (unlock logic, badge icons), AchievementsController |
| streaks | Нет модуля | Создать streaks module: StreakEntity, StreaksService (daily check-in, streak break logic, freeze tokens), StreaksController |
| leaderboard | Нет модуля | Создать leaderboard module: Redis-based sorted sets, weekly/monthly/all-time rankings, organization-scoped. Или добавить в loyalty module |

## 2.2 Response DTO и сериализация

Все 59 модулей должны иметь Response DTO с @Exclude() на sensitive полях. Уже сделано: BaseResponseDto, PaginatedResponseDto, ClassSerializerInterceptor. Нужно добавить Response DTO для оставшихся модулей.

## 2.3 Loyalty System — доработки по спецификации VendHub.docx

| Механика | Статус | Что нужно |
| --- | --- | --- |
| Уровни (Bronze-Platinum) | 100% | Реализовано в loyalty module. Tier progression, multipliers, cashback. |
| Баллы (1pt = 1 UZS) | 100% | PointsTransaction entity, earn/spend/expire логика. |
| Промо-коды | 100% | Отдельный модуль promo-codes с полной CRUD логикой. |
| Квесты (daily/weekly) | 100% | Quests module: QuestEntity, UserQuestEntity, прогресс, награды. |
| Достижения (badges) | Нет | СОЗДАТЬ: AchievementEntity (name, icon, criteria), UserAchievementEntity (unlockedAt). 15+ достижений по спеке. |
| Серии (streaks) | Нет | СОЗДАТЬ: StreakEntity (currentStreak, longestStreak, lastActivity). Логика: break after 48h, freeze tokens. |
| Рефералы | 100% | Referrals module: коды, статусы, награды обоим сторонам. |
| Лидерборд | Нет | СОЗДАТЬ: Redis sorted sets для рейтинга. Endpoints: GET /leaderboard?period=weekly&limit=100 |
| Anti-fraud система | Частично | Добавить: rate limiting на earn, velocity checks, device fingerprinting, anomaly detection. |

## 2.4 Тестирование

Текущее покрытие: 62 test suites, 1646 tests, 0 failures. Задачи:

— Добавить unit-тесты для новых модулей (achievements, streaks, leaderboard)

— Добавить E2E тесты для критических flow: auth → login → loyalty → purchase → earn points

— Цель: >80% coverage на services, >60% на controllers

# 3. Client Website — Клиентский сайт

По спецификации из vendhub-client-site.html и vendhub-site-v2.jsx нужен красивый лендинг для конечных клиентов. Сайт будет частью apps/client (отдельный route) или отдельным приложением.

## 3.1 Структура сайта

| Секция | Содержание |
| --- | --- |
| Hero | Заголовок «Умные кофейные автоматы нового поколения», CTA кнопка, фоновое видео/изображение |
| О компании | История, миссия, ценности VendHub. Статистика: 500+ автоматов, 50+ городов, 100K+ клиентов |
| Продукты | Карточки напитков с ценами (UZS), категории: кофе, чай, снеки, горячий шоколад |
| Карта автоматов | Интерактивная карта с маркерами автоматов в Ташкенте. Интеграция с MapPage из PWA |
| Бонусная программа | Объяснение: уровни Bronze→Platinum, как копить баллы, привилегии. CTA «Скачай приложение» |
| Партнёрство | Форма для бизнеса: установка автомата в ваш офис/ТЦ. Условия, преимущества, контакты |
| Контакты | Telegram, Instagram, Email, телефон. Адрес офиса в Ташкенте |

## 3.2 Дизайн «Warm Brew»

Палитра из прототипа: Cream (#FDF6E3), Espresso (#43302B), Caramel (#D4A76A), Amber (#F59E0B). Шрифты: DM Sans (body) + Playfair Display (headings). Responsive: mobile-first.

## 3.3 Технология

Реализовать как отдельные routes в apps/client (Vite React) или создать apps/landing (Next.js SSR для SEO). Рекомендация: Next.js SSR для лучшего SEO и производительности.

## 3.4 Задачи

1. Создать apps/landing с Next.js 16 + TailwindCSS + Warm Brew тема

2. Реализовать 7 секций (Hero → Контакты) с анимациями (framer-motion)

3. Интегрировать карту автоматов (Leaflet/Mapbox)

4. Добавить форму партнёрства (React Hook Form + Zod → API)

5. SEO: meta tags, Open Graph, JSON-LD schema

6. i18n: русский + узбекский + английский

7. PWA manifest для установки на телефон

# 4. Client PWA — Мобильное приложение клиента

Клиентское PWA уже имеет 16 страниц. Нужно довести бонусную систему до 100% по спецификации VendHub.docx.

## 4.1 Существующие страницы (16)

| Страница | Статус | Доработки |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 100% | Готово. Добавить: баннер текущих акций, streak counter виджет |
| LoyaltyPage | 100% | Тиры, баллы, прогресс. Добавить: achievements gallery, streaks display |
| QuestsPage | 100% | Daily/weekly квесты. Добавить: анимации claim, таймер до reset |
| ReferralsPage | 100% | Коды, статистика. Добавить: share через Telegram/WhatsApp deep link |
| MapPage | 100% | Карта автоматов. Проверить: real-time статус автоматов |
| MenuPage | 100% | Каталог продуктов. Добавить: фильтры по категории, поиск |
| CartPage + Checkout | 100% | Корзина и оплата. Интегрировать: Payme, Click, Uzum |
| ProfilePage | 100% | Профиль. Добавить: avatar upload, edit personal data |
| TransactionHistory | 100% | История. Добавить: фильтры по дате, экспорт |

## 4.2 Новые страницы (нужно создать)

| Страница | Описание |
| --- | --- |
| AchievementsPage | Галерея достижений (badges). Открытые/закрытые. Прогресс до разблокировки. 15+ достижений по спеке. |
| LeaderboardPage | Рейтинг: weekly/monthly/all-time. Своя позиция, top-10, друзья. Анонимизация (первые 2 буквы имени). |
| StreaksPage | Текущая серия дней, рекорд, calendar heatmap. Freeze tokens (3 в месяц). Награды за 7/14/30 дней. |
| NotificationsPage | Push-уведомления: новые квесты, streak reminder, achievement unlocked, promo expiring. |

## 4.3 Интеграция платежей

По спецификации constants.js поддержать 8 методов оплаты:

Payme, Click, Uzum Bank, HUMO, UZCARD, Telegram Stars, Наличные, Баллы (loyalty points)

Каждый метод требует отдельного SDK/API интеграции на бэкенде (модуль payments уже есть) и UI виджета на фронтенде.

# 5. Mobile App (React Native / Expo) — План доработки

Мобильное приложение сейчас ориентировано на staff (техники, менеджеры): 15 экранов для задач, автоматов, инвентаря. По запросу Jamshid нужно добавить клиентский режим с бонусами.

## 5.1 Существующие экраны (Staff)

Auth (3 экрана), Home, Tasks (3), Machines (2), Inventory (2), Notifications, Profile, Settings, Splash — итого 15 экранов. Рабочие, но нужен polish.

## 5.2 Новые экраны (Client Bonus)

| Экран | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| ClientHomeScreen | P0 | Главная для клиента: баланс баллов, текущий тир, ближайший автомат, активные квесты |
| LoyaltyScreen | P0 | Уровни Bronze→Platinum, прогресс-бар, история баллов, привилегии текущего тира |
| QuestsScreen | P0 | Список квестов: daily/weekly. Прогресс, таймеры, claim rewards анимация |
| AchievementsScreen | P1 | Галерея бейджей: открытые сияют, закрытые серые. Tap → детали + прогресс |
| LeaderboardScreen | P1 | Рейтинг топ-100. Свой ранг, подъём/падение за неделю. Аватары |
| StreakScreen | P1 | Calendar heatmap, текущая серия, рекорд, freeze tokens. Daily check-in кнопка |
| ReferralScreen | P1 | Реферальный код, QR, share через Telegram/WhatsApp. Список приглашённых |
| QRScanScreen | P0 | Камера + QR сканер для оплаты на автомате. Интеграция с expo-camera/barcode-scanner |
| OrderHistoryScreen | P1 | История заказов с деталями: напиток, автомат, сумма, бонусы earned/spent |
| MapScreen | P0 | Карта автоматов (react-native-maps). Кластеры, фильтры, навигация |

## 5.3 Архитектурные задачи

1. Dual-mode navigation: switch между Staff и Client режимом по роли пользователя

2. Push notifications: expo-notifications + FCM для бонусных напоминаний

3. Deep linking: открытие конкретного автомата / квеста из Telegram бота

4. Offline support: AsyncStorage для кэша, queue для offline actions

5. Biometric auth: expo-local-authentication для быстрого входа

# 6. Web Admin (Next.js) — План доработки

Админ-панель имеет 33 роута в dashboard. Основные функции работают. Нужно доработать:

## 6.1 Недостающие страницы

| Страница | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| MachineDetailPage | P0 | Детальная страница автомата: телеметрия, история заказов, инвентарь, обслуживание, финансы. Real-time WebSocket. |
| Bonus Dashboard | P0 | Из vendhub-bonus-dashboard-ru.html: управление тирами, квестами, промо-кодами, рефералами, лидербордом. Dark theme. |
| InvestorPortal | P2 | ROI калькулятор, финансовые отчёты, графики доходности по автоматам. Роль: investor. |
| Settings (полная) | P1 | Organization settings, RBAC management, notification preferences, integrations, billing. |
| AI Import Wizard | P2 | Bulk import данных через CSV/Excel с AI-маппингом полей. |

## 6.2 Bonus Admin Dashboard (по спецификации)

На основе vendhub-bonus-dashboard-ru.html создать полноценный раздел управления бонусной программой:

— Обзор: активные участники, выданные баллы, конверсия по тирам, графики роста

— Управление тирами: CRUD для уровней, настройка multipliers и cashback %

— Квесты: создание/редактирование квестов, расписание, награды, статистика выполнения

— Промо-коды: генерация, лимиты использования, срок действия, привязка к кампаниям

— Лидерборд: настройка периодов, призы, модерация

— Anti-fraud: мониторинг аномалий, блокировка подозрительных аккаунтов, velocity rules

# 7. Telegram Bot — План доработки

Бот на Telegraf 4.16. Базовые команды работают. Доработки:

1. Расширить команды: /balance, /quests, /leaderboard, /referral, /nearest (ближайший автомат)

2. Inline keyboard для навигации по меню бонусов

3. Payment flow: Telegram Stars + Payme/Click через WebApp

4. Notifications: отправка напоминаний о streak, новых квестах, expiring промо-кодах

5. WebApp Mini App: встроенное мини-приложение с картой автоматов и заказом

6. Graceful shutdown и error recovery

7. Rate limiting и anti-spam protection

# 8. Infrastructure & DevOps

## 8.1 Kubernetes

— Resource limits/requests для всех deployments (cpu: 100m-500m, memory: 128Mi-512Mi)

— Readiness/liveness probes через /health endpoints

— HPA (Horizontal Pod Autoscaler) для api и web

— Network policies: изоляция подов, только разрешённый трафик

— PDB (Pod Disruption Budget): minAvailable 1 для критических сервисов

## 8.2 Docker

— Multi-stage builds для уменьшения image size

— Non-root user (UID 1001) во всех контейнерах

— Health checks в docker-compose.prod.yml

— .dockerignore для исключения node_modules, .git, tests

## 8.3 CI/CD (GitHub Actions)

— Уже исправлено: test commands, seed:demo→db:seed, npm audit, Docker builds для всех apps

— Добавить: semantic versioning (conventional commits), auto-changelog

— Добавить: staging environment deploy, canary releases

— Добавить: Playwright E2E в CI (headless browser)

## 8.4 Мониторинг

— Prometheus metrics: HTTP latency, DB query time, Redis hit rate, queue depth

— Grafana dashboards: API health, business KPIs, loyalty metrics

— Loki: structured logging, log aggregation

— Alerting: PagerDuty/Telegram для critical alerts

## 8.5 Terraform

— IaC для PostgreSQL (managed), Redis (managed), S3 bucket, DNS, SSL

— Environments: dev, staging, production с отдельными state files

# 9. Приоритеты и порядок выполнения

Предлагаемый порядок работы (от критического к желательному):

| # | Этап | Задачи | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend: Loyalty доп-модули | Achievements, Streaks, Leaderboard модули + тесты | 3-4 часа |
| 2 | Client PWA: бонусные страницы | AchievementsPage, LeaderboardPage, StreaksPage + улучшения existing pages | 2-3 часа |
| 3 | Web Admin: Bonus Dashboard | Полный админ-дашборд бонусной системы (7 секций) | 4-5 часов |
| 4 | Web Admin: MachineDetailPage | Детальная страница автомата с real-time телеметрией | 2-3 часа |
| 5 | Client Website (Landing) | 7 секций лендинга + SEO + i18n | 3-4 часа |
| 6 | Mobile: Client Bonus экраны | 11 новых экранов + dual-mode navigation | 5-6 часов |
| 7 | Telegram Bot: расширение | Новые команды, payment flow, WebApp | 2-3 часа |
| 8 | Infrastructure hardening | K8s resource limits, Terraform, monitoring dashboards | 2-3 часа |
| 9 | E2E тесты | Playwright: auth flow, purchase flow, loyalty flow | 2-3 часа |
| 10 | InvestorPortal + AI Import | Опциональные модули (P2 приоритет) | 3-4 часа |

Общая оценка: 28-38 часов работы до 100% production ready.

# 10. Резюме

VendHub OS — зрелый проект на ~85% готовности. Бэкенд почти завершён (92%), фронтенд требует доработки клиентской части (PWA + Website + Mobile). Ключевые задачи:

Критические (P0):

— Backend: модули achievements, streaks, leaderboard для полной бонусной системы

— Client PWA: новые страницы достижений, лидерборда, серий

— Web Admin: Bonus Dashboard для управления программой лояльности

— Mobile: клиентские экраны с бонусами и картой автоматов

Важные (P1):

— Client Website: полноценный лендинг для привлечения клиентов

— Telegram Bot: расширенные команды и payment flow

— Infrastructure: production hardening, monitoring dashboards

— E2E тесты: автоматическая проверка критических бизнес-процессов

Желательные (P2):

— InvestorPortal: ROI калькулятор и отчёты для инвесторов

— AI Import Wizard: bulk import с интеллектуальным маппингом полей

— Canary releases, blue-green deployments, chaos engineering

При систематическом выполнении этапов 1→10, проект достигнет 100% production readiness за ~30 рабочих часов.